**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЮКСЮМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Сюксюм

28.02.2024 г. № 5

**О плане мероприятий по пропуску паводковых вод, защите**

 **сооружений и иных объектов на территории МО Сюксюмское**

 **сельское поселение в период весеннего паводка 2024 г.**

 В целях предупреждения и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на реках в период весеннего паводка и ледохода в 2024 году, сохранности дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и искусственных сооружений на них, защиты предприятий, жилых строений и других сооружений от подтопления и разрушения, администрация муниципального образования Сюксюмское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод, защите сооружений и иных объектов на территории МО Сюксюмское сельское поселение в период весеннего паводка на 2024 год (приложение № 1).

 2. Утвердить график дежурства на период весеннего паводка (приложение № 2).

 3. Утвердить состав сил и средств, подготовленных на случай ЧС на территории МО Сюксюмское сельское поселение (приложение № 3)

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения М.Р. Зибиров

Исп. Исачкин А.А.

Тел. 70-1-52

Приложение № 1

К постановлению администрации

МО Сюксюмское сельское поселение

От 28.02.2024 г. № 5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

По пропуску паводковых вод, защите сооружений и иных объектов на территории МО Сюксюмское сельское поселение в период весеннего пародка 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий  | Срокисполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | Создание при администрации комиссии на паводковый период | До 04. 03.24 г. | Исачкин А.А. |
| 2 | Провести сходы граждан в населенных пунктах поселения о предстоящем паводке | До 25.03.24 г. | Зибиров М.Р. |
| 3 | Руководителям организаций и предприятий назначить ответственных лиц, отвечающих за взаимодействие и координацию действий во время паводка | До 25.03.24 г | Руководители учреждений (по согласованию) |
| 4 | Провести очистку территорий предприятий, прочистить водоотводные канавы и отводы паводковых вод к водостокам | До 15.03.24 г | Руководители учреждений (по согласованию)Администрация поселения |
| 5 | Домовладельцам очистить кровли от снега, водоотводные канавы, расположенные на придомовых территориях | До 15.03.24 г | Противопаводковая комиссия, домовладельцы. |
| 6 | Произвести осмотр водоразборных колонок | До 15.03.24 г | Руководитель ООО «Сфера» |
| 7 | Организовать отвод паводковых вод | В ходе паводка | Противопаводковая комиссия |
| 8 | Подготовка транспорта для решения возникающих задач в зоне подтопления  | До 15.03.24 г | Руководители учреждений (по согласованию)Администрация поселения |
| 9 | Организация контроля за повышением уровня воды в р. Сюксюмка | В ходе паводка | Противопаводковая комиссия |

Приложение № 2

К постановлению администрации

МО Сюксюмское сельское поселение

От 28.02.2024 г. № 5

ГРАФИК

Круглосуточного дежурства работников администрации МО Сюксюмское сельское поселение на период паводка 2024 г.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 день | 5 день |
| Зибиров М.Р. | Сазонова С.К |
| 2 день | 6 день |
| Исачкин А.А. | Сафронова С.А. |
| 3 день | 7 день |
| Лобанова Н.Е | Зибиров М.Р. |
| 4 день | 8 день |
| Корчагин В.Н | Исачкин А.А. |

Приложение № 3

К постановлению администрации

МО Сюксюмское сельское поселение

От 28.02.2024 г. № 5

Состав сил и средств, подготовленных на случай ЧС на территории

 МО Сюксюмское сельское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Населенный пункт | Имеющиеся на балансе ГТС | Состав сил и средств. | № телефона ответственного дежурного в администрации | Наименование паселенного пункта, улиц, кол- во домов и жителей, попадающих под возможное подтопление | Куда будут отселяться жители при возможном подтоплении | Количество человек участвующих в ликвидации последствий паводка |
| 1 | С. Сюксюм | - | Корчагин В.Н ,Т-40 с лопатой(по договору) | 70-1-51 | с. Сюксюм, ул. Советская д.д. № 6; 8; 10. 10 человек | По родственникам | 3 человека, старший Глава администрации т. 70-1-51, сот. 89272735555 |

Утверждаю

Глава администрации МО

Сюксюмское сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Р. Зибиров

Состав противопаводковой комиссии

на территории МО Сюксюмское сельское поселение

Председатель:

Зибиров М.Р. – Глава администрации поселения

Члены комиссии:

1. Исачкин А.А. – специалист администрации поселения

2. Лобанова Н.Е. - специалист администрации поселения

3. Тюрина Р.С. – староста с. Сюксюм

4. Киндеев В.С. – староста с. Б. Озимки

5. Лыдина Т.А. – староста д. Белая Горка